**Báo cáo tiến độ dự án**

1. ***Công việc đã làm:***

* Hoàn thành phần Initiate và Planning
* Đã hoàn thành login page/admin site
* Đã hoàn thành nội dung của một số chức năng

1. ***Phần trăm đã thực hiện trên tổng dự án***

* 40%.

1. ***Trễ tiến độ dự án***

* Nhưng vì dự án có 4 tuần reserve nên đã đỡ phần nào.

1. ***Đánh giá các thay đổi khi trễ sớm***

* Việc có các tuần nghỉ ( thi Đại học ) ảnh hưởng khá nhiều đến momentum của dự án. Làm dự án bị trễ ít nhất 2 tuần.

1. ***Đánh giá các thành viên***
   1. ***Ngô Hà Gia Bảo :*** 
      1. Đồ án không phải ưu tiên hàng đầu trên lịch biểu nên luôn trễ tiến độ khi bắt đầu phần code.
   2. ***Nguyễn Gia Tuấn:***
      1. Thành viên làm đầy đủ công việc của mình trong dự án, lần đầu làm designer nhưng đã làm rất tốt công việc của mình. Dự án được cho là planning và design tốt là nhờ vào thành viên này.
   3. ***Toàn***
      1. Làm tốt công việc dev nhưng vì không phải thế mạnh nên làm khá tốn thời gian.
   4. ***Lâm Minh Triết***
      1. Làm tốt công việc dev chính